**Sprint 1 Report**

|  |  |
| --- | --- |
| **Start Date** | 27/8/2024 |
| **End Date** | 1/10/2024 |

# Mức độ hoàn thiện chức năng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** | **Mức độ hoàn thiện** |
| Trang chủ | 4 | Lê Anh Quân | **100%** |
| Đăng ký | 3 | Lê Anh Quân | **30%**  **-Chưa thể đăng ký** |
| Đăng nhập | 3 | Lê Anh Quân | **100%** |
| Thêm sách | 3 | Lê Anh Quân | **70%**  **-Chưa hiển thị hình sản phẩm** |
| Cập nhật sách | 2 | Lê Anh Quân | **70%**  **-Chưa hiển thị hình sản phẩm** |
| Xoá Sách | 2 | Lê Anh Quân | **100%** |
| Thêm Tác giả | 3 | Lê Anh Quân | **0%** |
| Cập nhật tác giả | 3 | Lê Anh Quân | **0%** |
| Xoá tác giả | 3 | Lê Anh Quân | **0%** |
| Thêm thể loại sách | 5 | Lê Anh Quân | **100%** |
| Xoá thể loại sách | 2 | Lê Anh Quân | **100%** |
| Cập nhật thể loại sách | 3 | Lê Anh Quân | **100%** |
| Thêm nhà xuất bản | 3 | Ngô Tấn Đạt | **0%** |
| Cập nhật nhà xuất bản | 3 | Ngô Tấn Đạt | **0%** |
| Xoá nhà xuất bản | 2 | Ngô Tấn Đạt | **0%** |

# Mức độ hoàn thành của thành viên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên thành viên** | **Vai trò** | **Mức độ hoàn thành** |
| Võ Duy Ân | Scrum Owner | 100% |
| Nguyễn Trọng Hiếu | Scrum Master | 100% |
| Lê Anh Quân | DEV1 | 100% |
| Ngô Tấn Đạt | DEV2 | 100% |
| Đàm Hoà Giai | DEV3 | 100% |

# Test Case

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Test Case ID** | **Tên Story** | **Mô tả** | **Bước thực hiện** | **Kết quả mong muốn** |
| 1 | TC01 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập | Đăng nhập sai tài khoản | Không thể đăng nhập , thông báo lỗi. |
| 2 | TC02 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập | Đăng nhập sai mật khẩu | Không thể đăng nhập , thông báo lỗi. |
| 3 | TC03 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập | Đăng nhập nhưng không nhập tài khoản | Không thể đăng nhập , thông báo lỗi. |
| 4 | TC04 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập | Đăng nhập khi nhập đúng thông tin | Đăng nhập thành công |
| 5 | TC05 | Thêm thể loại sách | Kiểm tra thêm thể loại sách | Thêm thể loại khi nhập đầy đủ thông tin | Thêm thể loại thành công và thông báo thành công |
| 6 | TC06 | Thêm thể loại sách | Kiểm tra thêm thể loại sách | Thêm thể loại khi không nhập thông tin | Thông báo thông thể thêm thể loại sách |
| 7 | TC07 | Thêm thể loại sách | Kiểm tra | Thêm thể loại khi không nhập thông tin | Không thể thêm và thông báo không thành công |
| 8 | TC08 | Xoá thể loại sách | Kiểm tra xóa thể loại sách khi còn khóa phụ | Xóa thể loại sách khi còn sách trong thể loại đó | Thông báo không thể xóa thể loại này |
| 9 | TC09 | Xoá thể loại sách | Kiểm tra xóa thể loại sách | Xóa thể loại sách khi không còn sách của thể loại đó | Thông báo xóa thành công |
| 10 | TC10 | Cập nhật thể loại sách | Kiểm tra cập nhật thể loại sách | Cập nhật thể loại sách khi nhập đầy đủ thông tin | Cập nhật thành công và thông báo cập nhật thành công |
| 11 | TC11 | Cập nhật thể loại sách | Kiểm tra cập nhật thể loại sách khi không nhập đủ thông tin | Cập nhật thể loại sách khi không nhập thể loại | Cập nhật không thành công và thông báo cập nhật không thành công |
| 12 | TC12 | Cập nhật thể loại sách | Kiểm tra cập nhật thể loại sách khi không nhập đủ thông tin | Cập nhật thể loại sách khi không nhập danh mục | Cập nhật không thành công và thông báo cập nhật không thành công |
| 13 | TC13 | Sửa thông tin sách | Kiểm tra mã sản phẩm trong cơ sở dữ liệu | Bước 1: Chọn sản phẩm cần sửa  Bước 2: Điên thông tin cần sửa  Bước 3: Nhấn nút “Sửa” | Chuyển về danh sách sản phẩm và cập nhật sản phẩm mới |
| 14 | TC14 | Sửa thông tin sách | Kiểm tra mã sản phẩm trong cơ sở dữ liệu | Bước 1: Chọn sản phẩm cần sửa  Bước 2: Sửa thông tin khóa chính  Bước 3: Nhấn nút “Sửa” | Thông báo lỗi không thể sửa mã sản phẩm |
| 15 | TC15 | Sửa thông tin sách | Kiểm tra mã sản phẩm trong cơ sở dữ liệu | Bước 1: Chọn sản phẩm cần sửa  Bước 2: Xóa và để trống tên sản phẩm  Bước 3: Nhấn nút “Sửa” | Thông báo lỗi không “Tên sản phẩm không thể rổng” |
| 16 | TC16 | Xem trang chủ | Kiểm tra điều hướng | Từ trang sản phẩm ấn vào icon trang chủ | Chuyển về trang chủ |
| 17 | TC17 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra TenSach không dài quá 100 ký tự | Nhập quá 100 ký tự | Hiện lên thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu |
| 18 | TC18 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra GiaBan không âm | Nhập giá bán là -200 | Hiện lên thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu |
| 19 | TC19 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra SoLuong không âm | Nhập số lượng là -10 | Hiện lên thông báo lỗi đỏ bên dưới trường dữ liệu |
| 20 | TC20 | Thêm sản phẩm | Kiểm tra các trường dữ liệu không để trống | Để trống trường dữ liệu bất kỳ | Hiển thị thông báo đỏ bên dưới trường dữ liệu yêu cầu không để trống |
| 21 | TC21 | Xóa sản phẩm | Kiểm tra Mã sản phẩm có ràng buộc khóa phụ ở bản nào không | Bước 1: Chọn sản phẩm cần xóa  Bước 2: Nhấn nút “Xóa” để xác nhận xóa sản phẩm | Hiện thị thông báo lỗi xóa sản phẩm |
| 22 | TC22 | Xem chi tiết sản phẩm | Kiểm tra mã sản phẩm trong cơ sở dữ liệu | Chọn sản phẩm cần xem chi tiết | Xuất ra thông tin đầy đủ của sản phẩm đã chọn |

**Sprint 1 Plan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Point** | **Assignee** |
| Trang chủ | 4 | Lê Anh Quân |
| Đăng ký | 3 | Lê Anh Quân |
| Đăng nhập | 3 | Lê Anh Quân |
| Thêm sách | 3 | Lê Anh Quân |
| Cập nhật sách | 2 | Lê Anh Quân |
| Xoá Sách | 2 | Lê Anh Quân |
| Thêm Tác giả | 3 | Lê Anh Quân |
| Cập nhật tác giả | 3 | Lê Anh Quân |
| Xoá tác giả | 3 | Lê Anh Quân |
| Thêm thể loại sách | 5 | Lê Anh Quân |
| Xoá thể loại sách | 2 | Lê Anh Quân |
| Cập nhật thể loại sách | 3 | Lê Anh Quân |
| Thêm nhà xuất bản | 3 | Ngô Tấn Đạt |
| Cập nhật nhà xuất bản | 3 | Ngô Tấn Đạt |
| Xoá nhà xuất bản | 2 | Ngô Tấn Đạt |